|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektni  tim | Ime i prezime učesnika | Uloga u timu/zaduženje |
| Lejla Zečević | Vođa tima |
| Ajša Terko | Član tima |
| Milan Žuža | Član tima |
| Adam Stanić | Član tima |

# IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Br. | Aktivnost | Učesnici | Datum, vrijeme i trajanje aktivnosti | Napomena |
| 1. | Projektni zadatak 1 | Svi | 26.2.2016; 30 min |  |
|  | Opis teme (akteri, funkcionalnosti, procesi) | Ajša Terko | 13.3.2016; 1 h |  |
|  | Dijagrami aktivnosti; Kupovina karte na ulazu i online; Promjena statusa atrakcije | Lejla Zečević | 22.3.2016; 1,5 h |  |
|  | Dijagram aktivnosti; Brisanje računa | Adam Stanić | 22.3.2016; 1 h |  |
|  | Dijagram aktivnosti; Dodavanje u bazu podataka; Brisanje iz baze podataka | Ajša Terko | 23.3.2016; 1 h |  |
|  | Scenariji | Svi | 22.3.2016.; 1,5 h | Online kupovina karata; Kupovina karata na ulazu; Brisanje računa; Promjena statusa atrakcije; Dodavanje u bazu podataka; Izmjena podataka; |
|  | DSU | Lejla zečević | 22.3.2016; 1h |  |
|  | Skice formi | Ajša Terko | 23.3.2016; 1h |  |
|  | Dijagram klasa | Milan Žuža | 27.3.2016; 2h |  |
|  | SOLID | Milan Žuža | 23.4.2016; 1h |  |
|  | Rad na bazi | Svi | 22.4 – 25.4.2016; 2h | Bilo je potrebno ispraviti određeni broj grešaka pri kreiranju baze |
|  | Dijagram klasa; MVVM | Milan Žuža | 7.5.2016.; 2h |  |
|  | Login i meni; Rad na osnovnim modelima | Milan Žuža i Lejla Zečević | 7.5.2016; 2h |  |
|  | AtrakcijaViewModel i PosjetilacViewModel; Unos radnika i atrakcija | Lejla Zečević | 7.5.2016; 1h |  |
|  | Login i registracija korisnika | Lejla Zečević | 8.5.2016; 1h |  |
|  | Dijagram klasa za igricu | Adam Stanić i Milan Žuža | 15.5.2016; 2h |  |
|  | Unos radnika | Lejla Zečević | 16.5.2016; 1h |  |
|  | Izrada logoa | Ajša terko | 17.5.2016; 30 min |  |
|  | Početne stranice za svaku od vrsta korisnika | Lejla Zečević | 17.5.2016; 2h |  |
|  | Pravljenje prezentacije | Ajša Terko i Lejla Zečević | 17.5.2016; 2h |  |
|  | Izmjena atrakcija | Lejla Zečević | 22.5.2016; 1h |  |
|  | MALA igrica | Milan Žuža | 22.5.2016; 4h |  |
|  | Izmjena radnik | Lejla Zečević | 23.5.2016; 1h |  |
|  | Dijagram sekvenci | Lejla Zečević | 24.5.2016; 2h |  |
|  | Dodavanje novih modela; KupovinaKarteViewModel; Rad na bazi | Lejla Zečević | 25.5.2016; 2,5h |  |
|  | AtrakcijaIzmjenaViewModel | Lejla Zečević | 27.5.2016; 1h |  |
|  | Web servis (vremenska prognoza) | Lejla Zečević | 28.5.2016; 1h |  |
|  | Dijagram Komponenti | Adam Stanić | 29.5.2016; 30 min |  |
|  | Dijagram Paketa | Adam Stanić | 29.5.2016; 30 min |  |
|  | Dijagram Raspoređivanja | Adam Stanić | 29.5.2016; 30 min |  |
|  | Dodatni rad na web servisu | Lejla Zečević | 29.5.2016; 30 min |  |
|  | Klasa koordinate (lociranje atrakcija) | Ajša Terko | 31.5.2016; 30 min |  |
|  | Data Converter | Lejla Zečević | 31.5.2016; 30 min |  |
|  | KupovinaKarteViewModel | Lejla Zečević | 31.5.2016; 2h |  |
|  | Dodatni rad na migraciji i rad na bazi | Lejla Zečević | 31.5.2016; 2h |  |
|  | Izmjena radnik | Lejla Zečević | 1.6.2016; 1h |  |
|  | PregledMapeViewModel | Ajša Terko | 1.6.2016; 3h |  |
|  | GPS | Ajša Terko | 1.6.2016; 1h |  |
|  | PregledAtrakcijaViewModel | Ajša Terko | 2.6.2016; 1h |  |
|  | Kompas | Ajša Terko | 2.6.2016; 30 min |  |
|  | Feedback | Ajša Terko | 2.6.2016; 30 min |  |
|  | Kreiranje Karte (kupovina karte na ulazu) | Ajša Terko i Lejla Zečević | 4.6.2016; 2h |  |
|  | Help (početna stranica) | Ajša Terko | 5.6.2016; 30 min |  |
|  | Redizajn određenih formi | Ajša Terko | 1.6 – 5.6.2016; 2h |  |
|  | Guest account (disable kupovinu karata) | Lejla Zečević | 5.6.2016; 15 min |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## **Ukupno: 58 h**